Định hướng phát triển cá nhân

Họ và tên: Phan Huy Minh

Kỹ sư Phần mềm, Ban CN-CĐS

Mục tiêu các nhân: 1 đến 3 năm tới mục tiêu của tôi là phát triển lên vị trí quản lý cấp trung. Ở vai trò này tôi sẽ tạo giá trị cho tổ chức thông qua việc tối ưu nguồn lực vận hành, đảm bảo sự ổn định, sẵn sàng của hệ thống. Nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ, tham gia hoạch định chiến lược CNTT, triển khai các dự án công nghệ, đảm bảo an toàn bảo mật. Góp phần vào hoàn thành mục tiêu chung của tổng công ty.

Tổ chức cần tôi ở vị trí này để tăng cường năng lực quản trị CNTT, hỗ trợ Trưởng Ban trong việc hoạch định chiến lược, đảm bảo hoạt động liên tục, đồng thời xây dựng đội ngũ IT mạnh và sẵn sàng cho sự phát triển của công ty trong gian đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ.

Tự đánh giá năng lực hiện tại: Hiện nay năng lực của tôi đáp ứng tốt tiêu chuẩn chức danh hiện tại, nhưng với vị trí mong muốn lên lãnh đạo cấp trung thì tôi thấy mình cần cải thiện thêm các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, ngoài ra dù khả năng tiếng anh hiện tại đáp ứng tiêu chuẩn chức danh cũng như công việc nhưng tôi vẫn mong muốn nâng cao thêm khả năng giao tiếp tiếng anh tốt hơn.

Nhiệm vụ trọng tâm & kế hoạch:

| Hạng mục | Mục tiêu | Hành động cụ thể | Thời gian thực hiện | Checkpoint | Kết quả | Người đồng hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án Data Lakehouse | Xây dựng nền tảng quản trị dữ liệu tập trung, phục vụ phân tích,BI, báo cáo và các ứng dụng AI trong tương lai. | Thu thập yêu cầu, đánh giá, xác định yêu cầu triển khai. Tổ chức đấu thầu rộng rãi.Triển khai xây dựng. Kiểm thử, đào tạo, nghiệm thu. Vận hành | 2026 – 2027 | 31/3/2026: Phê duyệt phương án 12/6/2026:Phê duyệt dự toán 19/6/2026:Phê duyệt KHLCNT 17/7/2026:Phê duyệt HSMT 14/8/2026: Phê duyệt KQLCNT 28/8/2026: Ký HĐ 28/2/2027: Thanh lý HĐ | Hoàn thành mục tiêu | Trần quốc hoàn, Đỗ Nam Thành, Vũ Đình Hoàng, Trần Trung Kiên, Mai Tiến Vinh |
| Dự án Trợ lý ảo One PVEP | Tạo nền tảng hỗ trợ truy xuất nhanh thông tin nội bộ, hỗ trợ nghiệp vụ, giảm thời gian xử lý công việc thủ công | Thu thập yêu cầu, đánh giá, xác định yêu cầu triển khai. Tổ chức đấu thầu rộng rãi.Triển khai xây dựng. Kiểm thử, đào tạo, nghiệm thu. Vận hành | 2026-2027 | 31/3/2026: Phê duyệt phương án 10/4/2026:Phê duyệt dự toán 17/4/2026:Phê duyệt KHLCNT 15/5/2026:Phê duyệt HSMT 12/6/2026: Phê duyệt KQLCNT 26/6/2026: Ký HĐ 26/12/2026: Thanh lý HĐ | Hoàn thành mục tiêu | Tràn trung kiên, Trần Quốc Hoàn, Vũ Đình Hoàng, Mai Tiến Vinh |
| Đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá mức độ hoàn thành công việc của PVEP trên nền tảng văn phòng điện tử 1-Office | Đánh giá tự động mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, tập thể | Trao đổi, làm việc nhóm, xây dựng thử nghiệm các phương án, thiết kế các báo cáo đánh giá tự động với mỗi phương án trên hệ thống 1Office. Phối hợp nhà thầu triển khai Hệ thống đánh giá | 2026 | Theo kế hoạch đề tài | Đề tài được nghiệm thu | Các thành viên trong đề tài |
| Quản trị vận hành, hỗ trợ các hệ thống phần mềm ứng dụng | Các hệ thống hoạt động ổn định, kịp thời hỗ trợ người dùng, | Kiểm tra hệ thống hàng ngày, thiết lập backup định kỳ, xử lý lỗi, hỗ trợ người dùng | Thường xuyên | Báo cáo đánh giá hoàn thành công việc hàng tháng | Hệ thống uptime >99% | Trần Trung Kiên, Lưu Khánh Chi |
| Nâng cao kỹ năng lãnh đạo& quản lý đội nhóm | Phát triển năng lực lãnh đạo & quản lý đội nhóm | Tham giá các khóa học trong chương trình nhân viên Tài năng | 2026 | Theo lịch của ban Tổ chức: 12/2025: Quản trị tài chính ;Ứng dụng Công nghệ số và quản trị dữ liệu; Quản trị đầu tư 2026: Kỹ năng đàm phán, thương thảo; Quản trị sự thay đổi, sáng tạo; Quản lý dự án | Hoàn thành 100% khóa học |  |
| Nâng cao khả năng tiếng anh | TOEIC 800 | Tự học hàng ngày và tham gia lớp tiếng anh theo chương trình | 2026 | 2026 có chứng chỉ | Hoàn thành mục tiêu |  |

Sáng kiến:

- Đề tài nghiên cứu  xây dựng hệ thống đánh giá mức độ hoàn thành công việc của PVEP trên nền tảng văn phòng điện tử 1-Office.

- Số hóa quy trình đi công tác trong nước trên nền tảng 1Office.

Đào tạo nội bộ:

- Hướng dẫn xây dựng quy trình tự động trên hệ thống 1Office: Đối tượng các CBNV phụ trách số hóa quy trình tại các Ban/đơn vị, dự kiến quý 1 2026.

- Đào tạo nội bộ chuyên môn lĩnh vực Công nghệ

Đề xuất chủ đề: Liên quan đến nhiệm vụ PTGĐ giao về việc tổng hợp hiện trạng các vấn đề- giải pháp đã được trình bày đề xuất qua các hội thảo kỹ thuật của PVEP để đánh giá hiệu quả và áp dụng nhân rộng. Bước đầu đã đánh giá hiện trạng và xây dựng bản draft form các thông tin cần thu thập. Bước tiếp theo báo cáo xin ý kiến lãnh đạo để thống nhất về nội dung và cách thức thực hiện tiếp theo.